## Slide 1: Projeto Unificação HP FMS
©2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice
Oi - HP FMS
Renata Rosário
Gerente de Projetos, PMP

## Slide 2: Objetivo do Projeto
Adequação de entidades em partições, grupos de limite, categorias e dimensões no HP-FRM v11 e migração do banco de dados para a arquitetura ASM do Oracle permitindo um monitoramento proativo pela equipe de capacidade e banco de dados. Centralização da detecção de fraude para os serviços de voz e dados providos nas redes Móvel e Fixa.

## Slide 3: Escopo do Projeto
De maneira geral a construção da Solução Unificada de Fraude RI, RII e RIII será constituída de duas fases distintas.
Fase 1: Criação de um ambiente HP-FRM v11 com operação RII.
Fase 2: Migração das plataformas Móvel e Fixa RI e RIII para o HP-FRM V11 as-is.
Isso se deve ao fato de a arquitetura de hardware atual de produção ser diferente da arquitetura dos novos servidores disponibilizados para este projeto. A saber:
HP-FMS V8 Fixa: HP-UX V1 PA-RISC
HP-FMS V10 Móvel: HP-UX V2 Itanium
A nova solução será baseada na versão do HP FRM V11.1 sobre a arquitetura Intel x86_64 com sistema operacional RedHat Enterprise Linux 5.5 AS.
Novos servidores de Aplicação e Banco de Dados serão disponibilizados bem como Storage necessário para migração do sistema.

## Slide 4: Escopo do Projeto
Para minimizar o risco de migração os ambientes serão mantidos para consulta durante o período de estabilização a ser definido em tempo de projeto.
Haverá um duplo convívio dos sistemas antigos (apenas para consulta, sem receber eventos e atualizações) com a nova solução.
A arquitetura física de Storage e Banco de Dados e as especificações de hardware deverão suportar os volumes estimados de crescimento até 2015 que é de 430 Milhões de eventos.
Deste modo a arquitetura de partições do banco de dados permitirá um crescimento de até 50% no volume estimado.
Para a implementação desta demanda os seguintes sistemas deverão ser modificados.

## Slide 5: Escopo do Projeto – Interfaces

## Slide 6: Riscos encontrados até o momento
Usuária ainda não envio das informações do que gostaria que fosse configurado/desenvolvido, como por exemplo partições, tipo de entidade, etc;
Disponibilização do hardware de acordo com o cronograma;
Informações sobre o Minotauro para migração da RII;

## Slide 7: Ações para minimizar os riscos
Dealine para área usuário para envio das informações ;
Adiantar as regiões RI e R III, rating, feeder e EDC pois não teremos alterações nesses elementos para esse projeto somente a adição da RII;
Enviar as informações de hardware para que possamos adiantar os requisitos de infra-estrutura;

## Slide 8: Obrigada