## Slide 1: Proposta de Migração Billing Convergente Modelos de Operacão Outubro, 2012

## Slide 2: BOT(Managed Services) vs. Operação Assistida
Conforme apresentado em nossa proposta, são oferecidas 2 opções de Operação da Plataforma de Billing Convergente da NetCracker, sendo as mesmas:
  Opção 1: BOT – Build , Operate & Transfer (Construção, Operação e Transferência)
    O Modelo descrito é um Modelo de Managed Services cuja estrategia esta composta pelas fases de Construção do Modelo Operacional, sua Gestão e a correspondente Transferência para a equipe da Oi.
    Neste Modelo NetCracker assume a responsabilidade pela Operação e seus SLAs correspondentes desde o inicio da Operação até a Fase de Transferência.
    Características do serviço descritas no Anexo “2012_10NetCracker_Oi_RFQ Convergent Billing Solution and BOT_BOT Proposal”
  Opção 2: Operação Assistida
    No modelo de Operação Assistida a NetCracker presta um serviço colaborativo à Operação da Oi com o objetivo de reforçar a equipe Operacional, sendo que a responsabilidade principal pela Gestão Operacional da plataforma é da propria Oi.
    Neste modelo aplicam-se somente os SLAs correspondentes a Suporte e Manutenção do Modelo Licenciado .
    Características do serviço descrita no Capitulo 6 – Operações Assistidas para a Oi no documento 2012_10NetCracker_Oi_RFQ Convergent Billing Solution and BOT_Technical Response_final)
Notes: 2
2
UPDATE TITLE OF THIS SLIDE
Leave Behinds:
We have the most comprehensive end to end OSS/BSS solution in the industry
We are backed by one of the biggest vendors – NEC
We have necessary resources to successfully implement even the biggest transformations
Mergers – we Stick to Commitments, Ensure Risk Mitigation and Business Continuity, Benefit from Synergy
We have a proven, highly appraised delivery methodology, which contributes to a 100% successful delivery track record
We actively participate in TMForum, our portfolio conforms to leading industry standards and best practices. Highest possible score and much ahead of competition
    REMOVED - (Revenues = $1.8 Billion*)

## Slide 3: Principais Processos Operacionais dos Modelos Oferecidos
Processos | BOT (Managed Services) | Operação Assistida
Gestão de Incidências |  | 
Gestão das Aplicações |  | 
Gestão da Mudança (Change Management) |  | 
Gestão de Capacity Planning e Performance |  | 
Gestão e Administração dos Bancos de Dados |  | 
Processos sob responsabilidade da NetCracker
Processos sob responsabilidade da Oi com suporte on-site da NetCracker

## Slide 4: Outras Características nos Modelos Apresentados
 | BOT (Managed Services) | Operação Assistida
Quem possui o know-how da Operação da Plataforma? | NetCracker. (Na Fase de Transferência, Oi adquire o know-how e responsabilidade total sobre a Operação da Plataforma) | Oi (Oi assume a operação desde a implementação da Fase 1)
Quem executa a estabilização do sistema após cada Migração? | NetCracker | NetCracker.
Apartir de quando Oi é responsável pela Plataforma e seu desempenho? | Apartir da conclusão da Fase de Transferência | Apartir da conclusão do Periodo de Estabilização (entre 1 a 3 meses conforme complexidade do processo implementado)
Aplicam SLAs ao Desempenho Operacional? | Sim | Não
Aplicam os SLAs de Suporte e Manutenção? | Sim | Sim
O Serviço de Suporte e Manutenção está incluido no custo do serviço? | Sim | Não (Os serviços de Assistencia a Operação e S&M são cobrados separadamente)
Existe Periodo Mínimo para a prestação do serviço? | Sim Na presente proposta aconselha-se um periodo de 4 anos (mínimo requerido 3,5 anos). | Não

## Slide 5: Cronograma de Execução de Projecto vs. Modelo de Operação BOT (Managed Services)
A proposta Comercial apresentada por NetCracker considera o período de 4 anos, composto da seguinte forma:
Fase Construção (Build): 6 Meses
Fase Operação (Operate): 3 Anos
Fase Transferência (Transfer: 6 Meses
        Total: 4 Anos
O período observado de 4 anos é um período que NetCracker aconselha com o objetivo de prover a Oi um período que permita uma adequação eficiente da sua estrutura operacional à plataforma NetCracker.
Mesmo assim, caso Oi deseje que o período seja inferior, NetCracker avaliou que o período mínimo poderá ser de até 3,5 anos reduzindo a Fase de Operação (Operate) para 2,5 anos.
A continuação, apresenta-se a relação entre o cronograma de execução da Migração e o cronograma de execução do Modelo de Operação BOT com base em 4 e 3,5 anos na prestação do serviço

## Slide 6: Cronograma de Execução de Projecto vs. Modelo de Operação BOT (Managed Services)
2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018…
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | 
Execução do Projeto de Migração
Roll Out FTTH/TV/WLL
Roll Out Móvel/Bundles
Migração Movel
Roll Out Fixo/ADSL
Roll Out B2B
Migração B2C Fixo/ADSL
Migração B2B Full
Build
Operate
Transfer
Build
Operate
Transfer
BOT: 4 Anos
BOT: 3.5 Anos
Soporte e Manutenção
Soporte e Manutenção

## Slide 7: Cronograma de Execução de Projecto vs. Modelo de Operação Assistencia Operacional
O Modelo de Assistencia Operacional, apresenta uma equipe de Operação de NetCracker que trabalhará de forma colaborativa com a equipe Operacional da Oi aportando conhecimiento e melhorias aos processos de Operação da Plataforma, incluindo On-the-job-training e estruturação da Operação (Mapa Operacional, Pontos de Controle, etc.).
A estratégia apresenta a constituição da equipe da Oi necessaria para a Gestão e Execução Operacional da Plataforma de NetCracker, descrevendo sua composição por perfil e o crescimento da mesma na medida que as migrações são executadas e o volume operacional se incrementa.
A composição da equipe de NetCracker considera-se a mínima necessaria, sendo observado que os perfis descritos poderão ser subsitituidos por profissionais da Oi no momento que assim seja determinado (o serviço de Assistencia Operacional não tem restrição de prazo mínimo de contratação).
Constituição da equipe:
Perfil | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 
 | Oi | NC | Oi | NC | Oi | NC | Oi | NC | Oi | NC
Especialista Operações | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 3
DBA | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1
Administrador de Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Gerente de Projeto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 10 | 8 | 14 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 22 | 5
 | 18 |  | 19 |  | 19 |  | 21 |  | 27 | 

## Slide 8: Cronograma de Execução de Projecto vs. Modelo de Operação Assistencia Operacional
2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | 2018…
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | 
Execução do Projeto de Migração
Roll Out FTTH/TV/WLL
Roll Out Móvel/Bundles
Migração Movel
Roll Out Fixo/ADSL
Roll Out B2B
Migração B2C Fixo/ADSL
Migração B2B Full
Assistência Operacional
Soporte e Manutenção